|  |  |
| --- | --- |
| 18.01.2023 | 0.5h |
| Ausgeführte Arbeiten | Erstgespräch mit Aufsichtspersonen |
| Erreichte Ziele | Thema besprochen sowie Daten für Zwischengespräche festgelegt |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | Keine Hilfeleistung beansprucht, lediglich im Team mit den Aufsichtspersonen alles abgeklärt. |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Zeitlich gut im Plan, Arbeit am Projekt kann jetzt beginnen. |
| Reflexion | Gespräch hat gut funktioniert, alle Fragen wurden geklärt und passende Daten für die Zwischengespräche konnten gefunden werden. |

|  |  |
| --- | --- |
| 21.01.2023 | 0.5h |
| Ausgeführte Arbeiten | Gespräch im Team, erste Arbeitsschritte auf Gruppenmitglieder aufgeteilt |
| Erreichte Ziele | Arbeitsschritte aufgeteilt |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | Abklären, welche Aufgaben etwa wie viel Zeit in Anspruch nehmen werden. |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Nach Gespräch gut im Zeitplan, Daten für die Vervollständigung dieser Arbeiten wurden entsprechend gesetzt |
| Reflexion | Das Gespräch war hilfreich, so wissen wir nun genau, wer was machen muss und bis wann dies fertig sein sollte. |

|  |  |
| --- | --- |
| 23.01.2023 | 0.5h |
| Ausgeführte Arbeiten | Im Team Mit Anforderungen an den Notenrechner auseinandergesetzt und begonnen die Umsetzung davon zu planen. |
| Erreichte Ziele | Wichtiger Schritt in der Planung des Projekts abgeschlossen |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | Bei gewissen Anforderungen mussten die Details mit den Verantwortlichen besprochen werden bzw. Fragen geklärt werden. |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Gut im Zeitplan, mit dem Wissen über die Anforderungen können wir mit der Umsetzung des Rechners beginnen. |
| Reflexion | Die Arbeit war keine grosse Sache und wir haben uns schnell ein Bild über die Anforderungen machen können. |

|  |  |
| --- | --- |
| 27.02.2023 | 1h |
| Ausgeführte Arbeiten | In Zusammenarbeit mit Rafael Gahler eine Liste von Meilensteinen unserer Arbeit erstellt. |
| Erreichte Ziele | Grober Zeitplan mit Meilensteinen erstellt, wichtiger Schritt in der Planung des Projektes erledigt. |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Immernoch gut im Zeitplan, das nächste Gespräch mit den Aufsichtspersonen steht bald an, dazu haben wir alle nötigen Schritte schon gemacht und sind vorbereitet. |
| Reflexion | Arbeit konnte effizient erledigt werden und dem nächsten Zwischengespräch steht nichts mehr im Weg. |
| 26.03.2023 | 3.5h |
| Ausgeführte Arbeiten | Dokumentation bis zum jetzigen Stand des Projekts nachgeführt. |
| Erreichte Ziele | Grundgerüst der Dokumentation steht, sowie erste Arbeiten in der Dokumentation festgehalten. |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | Absprache mit Teamkollegen bezüglich Einzelheiten der Dokumentation |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Gut im Zeitplan, mit dem Erstellen der Dokumentation können ab jetzt neue Elemente einfach eingefügt werden |
| Reflexion | Die Dokumentation zu erstellen war nicht schwer und hat keine Probleme hervorgerufen. Für einige Einzelheiten musste ich mich mit Gruppenmitgliedern absprechen, jedoch konnte ich alles ausfüllen. |

|  |  |
| --- | --- |
| 28.03.2023 | 0.5h |
| Ausgeführte Arbeiten | Zweites Zwischengespräch mit den Aufsichtspersonen |
| Erreichte Ziele | Zwischengespräch mit Herrn Mock, jetzigen Stand und nächste Schritte besprochen, sowie Fragen geklärt |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Gut im Zeitplan, Fragen wurden geklärt, somit können wir jetzt an unserem Projekt weiterarbeiten |
| Reflexion | Gespräch war sehr konstruktiv und hilfreich für das weitere Vorgehen. |
| 14.04.2023 | 1h |
| Ausgeführte Arbeiten | Erstellen der Prognose-Funktion |
| Erreichte Ziele | Die Prognose-Funktion konnte erstellt werden und funktioniert jetzt. |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | Testen, ob die Prognose-Funktion mit allen gültigen Eingaben das richtige Resultat ausgibt   * Ja |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | Funktion in Zusammenarbeit mit Rafael Gahler erstellt, Notendurschnitt wird aus der von Samira Stragiotti erstellten Funktion ausgelesen. |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Mit der Prognosefunktion haben wir alle Funktionen nur erstellt und implementiert, somit steht der Rechner schon einmal. |
| Reflexion | Zusammenarbeit mit Rafael Gahler hat gut funktioniert, Arbeit konnte effizient erledigt werden. |

|  |  |
| --- | --- |
| 17.04.2023 | 2h |
| Ausgeführte Arbeiten | Arbeit an der Dokumentation |
| Erreichte Ziele | Weitere Elemente der Dokumentation wurden vervollständigt, finales Produkt kommt immer näher. |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | Abklärung einzelner Fragen mit Teamkollegen. |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Gut im Zeitplan, Dokumentation und Arbeitsjournal muss noch fertig gemacht werden, ansonsten fertig |
| Reflexion | Gutes Vorankommen an der Dokumentation, wenn dieses Arbeitstempo beibehalten werden kann, müsste die Doku bald fertig sein. |

|  |  |
| --- | --- |
| 18.04.2023 | 2.5h |
| Ausgeführte Arbeiten | Arbeit an der Dokumentation |
| Erreichte Ziele | Weitergekommen an der Dokumentation |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | Absprache mit Teamkollegen bezüglich der Doku |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Etwas in Verzug, einige Elemente beanspruchen einen höheren Zeitaufwand als gedacht |
| Reflexion | Arbeit ging gut voran, keine Probleme aufgetaucht. |

|  |  |
| --- | --- |
| 19.04.2023 | 7h |
| Ausgeführte Arbeiten | Arbeit an der Dokumentation, sowie Vervollständigung des Arbeitsjournals. |
| Erreichte Ziele | Dokumentation und Arbeitsjournal vervollständigt und bereit zur Abgabe. |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | Viel Arbeiten unter Absprache mit Teamkollegen, bezüglich Fragen zu Elementen der Dokumentation. |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Zeitplan | Dokumentation und Arbeitsjournal rechtzeitig fertig geworden, somit steht der Abgabe nichts mehr im Weg. |
| Reflexion | Arbeit war anstrengend, vor allem das Arbeitsjournal, da das nachträgliche Vervollständigen viel Zeitaufwand benötigt hat. Trotzdem bin ich fertig geworden und das Projekt ist somit fertig. |